Actas - Daily Meeting.

Plataforma web scout.

Para la gestión y comunicación.

Contenido

A.	Datos del documento	3

B.	Contexto.	4

Participantes de las reuniones.	4

C.	Registro de Acta	5

Acta 01.	5

Acta 02.	5

Acta 03.	6

Acta 04.	6

Acta 05.	7

Acta 06.	7

Acta 07.	8

Acta 08.	8

Acta 09.	9

Acta 10.	10

Acta 11.	11

Acta 12.	12

Acta 13	13

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/09/2026 | Confección inicial | Felipe Cariz |
| 1.1 | 28/09/2026 | Cambio en el formato | Esteban Salas |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | PTY4614-003V |
| Proyecto (Nombre) | Plataforma web scout |
| Fecha de Inicio | 20 de agosto |
| Fecha de Término | 21 de noviembre |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | Marco Valenzuela |

Integrantes

| Nombre | Correo | RUT |
| --- | --- | --- |
| Felipe Cariz | Fe.cariz@duocuc.cl |  |
| Esteban Salas | Este.salas@duocuc.cl |  |
| Jason Venegas | Jas.venegas@duocuc.cl |  |

# Contexto.

Las presentes actas se elaboraron a partir de los registros de coordinación del equipo, reuniones virtuales y la evidencia para el proyecto de los temas y compromisos registrados por escrito. Una fecha con intercambio de mensajes no acredita por sí sola que se realizó una reunión sincrónica. No se transcriben audios ni se infiere el contenido de imágenes o documentos adjuntos que no forman parte del texto exportado. Los estados describen lo informado por el equipo y no sustituyen una validación técnica.

Fuente de los registros es por medio de un grupo en WhatsApp de nombre Capstone.

## Participantes de las reuniones.

| Participante | Rol |
| --- | --- |
| Felipe Cariz | Frontend |
| Esteban Salas | Líder Proyecto /Backend |
| Jason Venegaz | Backend y Base de datos |

El presente documento refleja los acuerdos, avances e impedimentos registrados durante el desarrollo del proyecto y fue revisado por los integrantes del equipo.

# Registro de Acta

## Acta 01.

Se registra esta reunión previa al inicio al proyecto.

- Periodo: 16 de agosto de 2026.

- Participantes: Felipe Cariz, Esteban Salas y Jason Venegas.

- Modalidad: coordinación por chat y convocatoria a Discord para las 20:00; el chat no registra el cierre de esa llamada.

- Que se hizo: preparar tres alternativas de proyecto para presentación; incluir modelo de datos, arquitectura, alcance, objetivos y metodología justificada. Se propuso exponer cada idea brevemente.

- Que se hará: cada integrante presentaría su propuesta y se revisaría en conjunto antes de la exposición.

- Impedimentos: tiempo laboral y familiar.

- Evidencia del mensaje: 16 de agosto 14:01–19:42.

## Acta 02.

Se registra esta reunión previa al inicio al proyecto.

- Periodo: 19 y 20 de agosto de 2026.

- Participantes: Felipe Cariz, Esteban Salas y Jason Venegas.

- Modalidad: coordinación por chat en torno a la presentación presencial.

- Que se hizo: Felipe informó que la presentación estaba cargada el 19 de agosto; se propuso abrir los mockups antes de exponer. El 20 de agosto el equipo coordinó su llegada y acordó preparar los Sprint para subirlos a Git conforme al calendario docente.

- Que se hará: elaborar y registrar los Sprint.

- Impedimentos: documentación necesaria para elaborar lo acordado.

- Evidencia de los mensajes:

  - 19 de agosto 17:54.

  - 20 de agosto 15:36–19:54.

## Acta 03.

- Periodo: 22 y 23 de agosto de 2026.

- Participantes: Felipe Cariz, Esteban Salas y Jason Venegas.

- Modalidad: reunión por Discord convocada para el 23 a las 19:00; los mensajes confirman que estaban conectándose.

- Que se hizo: se revisaría el mockup del perfil de usuario y luego el de administración. Se identificaron Java, Spring Boot y PostgreSQL como tecnologías. El equipo aceptó la arquitectura Frontend HTML y JavaScript → API REST Spring Boot → PostgreSQL.

- Que se hará: Felipe iniciaría el Frontend y compartiría avances antes de hacer commit, se definirá las páginas, módulos y mockup de administración.

- Impedimentos: mockup completo para estructurar correctamente la página.

- Evidencia de los mensajes:

  - 22 de agosto 14:54–17:17.

  - 23 agosto 18:51–22:00.

## Acta 04.

- Periodo: 24 y 25 de agosto de 2026.

- Participantes: Felipe Cariz, Esteban Salas y Jason Venegas.

- Modalidad: seguimiento por chat.

- Que se hizo: Felipe compartió un video de su Frontend; Esteban informó que preparaba el diseño de cada página y las historias de usuario.

- Que se hará: Felipe implementaría el Frontend; Esteban ordenaría las historias y el alcance funcional; Jason prepararía Backend y microservicios cuando estuvieran claros los nombres y variables.

- Impedimentos: Se espera entregar una versión del Frontend para iniciar el Backend.

- Evidencia de los mensajes:

  - 24 de agosto 22:33–22:41.

  - 25 agosto 20:59–21:25.

## Acta 05.

- Periodo: 27 y 28 de agosto de 2026.

- Participantes: Felipe Cariz, Esteban Salas y Jason Venegas.

- Modalidad: seguimiento por chat.

- Que se hizo: Felipe informó que cargó un Frontend funcional con interfaces de autenticación, usuarios, productos, carrito, eventos y grupos Scout. Al día siguiente comunicó avances en la vista de usuario, perfil y estado de cuenta.

- Que se hará: fijar rutas, puertos, estructuras JSON, identificadores, autenticación, CORS y manejo de errores; centralizar llamadas en api.js, reemplazar datos estáticos, mejorar vista móvil e integrar API y base de datos. Felipe prepararía diccionario de datos y glosario funcional.

- Impedimentos: Historias de usuarios claros, conexión a internet.

- Evidencia de los mensajes:

  - 27 de agosto 21:08–21:58.

  - 28 agosto 22:37–22:41.

## Acta 06.

- Periodo: 30 y 31 de agosto de 2026.

- Participantes: Felipe Cariz, Esteban Salas y Jason Venegas.

- Modalidad: definición funcional y técnica por chat.

- Que se hizo: Jason informó que tenía un microservicio inicial conectado a PostgreSQL. Felipe avanzó en vistas de usuario y administración; se confirmó que el Frontend de Felipe sería la base de implementación.

- Acuerdos de alcance: solo administración crea cuentas; se gestionan cuotas, actividades, noticias, fotografías, productos, compras, mensajes, donaciones y reportes. Se añadió un perfil restringido para reclutas, vinculado al apoderado, con mensajería limitada y fotografías sujetas a revisión. Se descartó el muro social del alcance. La aplicación Android quedó como eventual ampliación; la entrega principal es web.

- Que se hará: Felipe terminaría vistas y diccionario; Jason aguardaría nombres y estructura antes de continuar integraciones; Esteban seguiría con documentación y revisión funcional. Se planteó generar actas como evidencia.

- Impedimentos: Sin impedimentos identificados durante la jornada si se encuentran se requerirá una coordinación con el equipo para validar algunos aspectos técnicos

- Evidencia de los mensajes:

  - 30 de agosto 20:35–23:39.

  - 31 agosto 16:38–22:12.

## Acta 07.

- Periodo: 1 de septiembre de 2026.

- Participantes: Felipe Cariz, Esteban Salas y Jason Venegas.

- Modalidad: coordinación de versiones por chat.

- Que se hará: Esteban informó cambios en GitHub para íconos SVG, adaptación visual y navegación. Felipe comunicó un commit con perfiles y tarjetas funcionales, y compartió el diccionario de datos y una propuesta de servicios: Gateway, identidad, membresías, actividades, comercio, pagos, comunicación y medios; reportes se dejó como opcional para el MVP. Jason indicó que subió un microservicio.

- Que se hizo: coordinar cambios mediante commit y actualizar la rama antes de editar para evitar conflictos. Jason trabajaría sobre la versión publicada por Felipe.

- Impedimentos: Sin impedimentos identificados durante la jornada si se encuentran se requerirá una coordinación con el equipo para validar algunos aspectos técnicos

- Evidencia del mensaje: 1 de septiembre 14:49–22:59.

## Acta 08.

- Periodo: 4 y 5 de septiembre de 2026.

- Participantes: Felipe Cariz, Esteban Salas y Jason Venegas.

- Modalidad: seguimiento por chat.

- Que se hizo: se revisó la ubicación de la rama de Frontend y la estructura compartida. Esteban informó correcciones y pidió ejecutar git pull. Jason comunicó un commit del Backend, creación de registros y prueba del ingreso conectado a un microservicio.

- Que s hará: validar ejecución conjunta de Frontend y Backend; Jason aclaró que aún faltaban microservicios.

- Impedimentos: Sin impedimentos identificados durante la jornada si se encuentran se requerirá una coordinación con el equipo para validar algunos aspectos técnicos

- Evidencia de los mensajes:

  - 4 de septiembre 15:51–23:03.

  - 5 septiembre 22:19–23:19.

## Acta 09.

- Periodo: 7 al 10 de septiembre de 2026.

- Participantes: Felipe Cariz, Esteban Salas y Jason Venegas.

- Modalidad: seguimiento por chat.

- Que se hizo: Jason mostró actualización de usuarios en pantalla y base de datos; informó commit de registro, creación, edición, activación o desactivación de cuentas y bloqueo de ingreso para usuarios desactivados. Indicó que el administrador crea cuentas con contraseña temporal. El 9 informó que subió la base SQL a la carpeta correspondiente. Esteban configuró Jira como registro de tareas y compartió el backlog.

- Acuerdo de pruebas: documentar pruebas por microservicio, incluyendo solicitudes HTTP con Postman. Felipe prepararía una pauta de pruebas; Jason validaría el servicio de usuarios.

- Que se hará: completar la evidencia de pruebas y confirmar funcionamiento de los servicios restantes.

- Impedimentos: Sin impedimentos identificados durante la jornada si se encuentran se requerirá una coordinación con el equipo para validar algunos aspectos técnicos

- Evidencia de los mensajes:

  - 7 de septiembre 23:03–23:53.

  - 8 de septiembre 00:54–14:46.

  - 9 septiembre 20:26.

  - 10 septiembre 18:47.

## Acta 10.

- Periodo: 14 y 16 de septiembre de 2026.

- Participantes: Felipe Cariz, Esteban Salas y Jason Venegas.

- Modalidad: seguimiento por chat; se propuso reunión para el lunes siguiente, sin constancia de que ocurriera.

- Que se hizo: Esteban informó documentos de proyecto disponibles para validación y cierre del sprint 0. Jason comunicó una mejora de cifrado de usuarios; señaló que el servicio de usuarios estaba funcionando y que trabajaba en pagos.

- Que se hará: revisar los documentos entre todos para cerrar sprint 0; Jason documentaría los microservicios una vez terminados; Felipe prepararía estructura y plan de pruebas con la documentación de Frontend y Backend. Se aclaró que eventos y noticias podían compartir servicio y que la galería con fotografías de menores solo se mostraría tras iniciar sesión.

- Impedimentos: Sin impedimentos identificados durante la jornada si se encuentran se requerirá una coordinación con el equipo para validar algunos aspectos técnicos

- Evidencia de los mensajes:

  - 14 de septiembre, 18:42–19:52

  - 16 septiembre 01:37–14:05.

## Acta 11.

- Periodo: 20 y 21 de septiembre de 2026.

- Participantes: Felipe Cariz, Esteban Salas y Jason Venegas.

- Modalidad: coordinación por chat; la reunión sugerida para el 21 se pospuso en los mensajes.

- Que se hizo: Felipe actualizó el index tras detectar un problema de CSS. Se explicó cómo revisar y cambiar estados de historias en Jira. Jason compartió requisitos locales de Java, Maven y PostgreSQL para ejecutar Backend. El 21 informó trabajo en pagos, membresías y una prueba de solicitud de pago; indicó cambio de pasarela inicialmente pensada con Flow hacia Mercado Pago, sujeto a corregir la documentación.

- Distribución informada: Jason trabajaría en pagos y membresías; Esteban en noticias, eventos y galerías; Felipe en comunicación, tras advertirse que el carrito estaba dentro del trabajo financiero de Jason.

- Que se hará: restablecimiento y cambio de contraseña; comunicación; documentación de pasarela; traducción al inglés de un documento grupal de fase 1. Se propuso coordinar la presentación el miércoles 23.

- Impedimentos: Sin impedimentos identificados durante la jornada si se encuentran se requerirá una coordinación con el equipo para validar algunos aspectos técnicos

- Evidencia de los mensajes:

  - 20 de septiembre 18:04–22:57.

  - 21 septiembre 21:00–23:42.

## Acta 12.

- Periodo: 23 y 24 de septiembre de 2026.

- Participantes: Felipe Cariz, Esteban Salas y Jason Venegas.

- Modalidad: coordinación de clase y presentación por chat; el registro confirma la llegada de los tres integrantes a la sala el 24, pero no documenta el resultado de una exposición.

- Que se hizo: llevar el equipo de Jason para mostrar el avance; revisar los documentos de la primera entrega. Jason informó que había completado sus documentos personales de fase 1. Durante la clase se planteó revisar la técnica de estimación y cambiar la ponderación de puntos de historia en Jira según esfuerzo de trabajo.

- Que se hará: formalizar el criterio de estimación y verificar los documentos grupales y su traducción.

- Impedimentos: Sin impedimentos identificados durante la jornada si se encuentran se requerirá una coordinación con el equipo para validar algunos aspectos técnicos

- Evidencia de los mensajes:

  - 23 de septiembre 13:51–21:07.

  - 24 de septiembre 11:44–19:20.

## Acta 13

- Periodo: 27 de septiembre de 2026.

- Participantes: Felipe Cariz, Esteban Salas y Jason Venegas.

- Modalidad: seguimiento por chat; hubo audios cuyo contenido no está disponible en el texto.

- Que se hizo: Esteban señaló que quedaba principalmente documentación de Sprint y manifestó disponibilidad para reunirse.

- Que se hará: fijar reunión, completar y revisar documentación de Sprint.

- Pendientes consolidados al cierre del historial.

  - Completar y validar la documentación de Sprint, incluida la evidencia de fase 1 y su traducción pendiente.

  - Actualizar el documento técnico por el cambio propuesto de pasarela de pago y verificar la integración real.

  - Finalizar los microservicios pendientes y registrar pruebas por servicio y pruebas integradas.

  - Revisar comunicación, recuperación de contraseña y los límites funcionales de acceso por rol.

  - Acordar y registrar en Jira la escala de estimación y el estado efectivo de cada historia.

- Nota de uso: Estas son actas reconstruidas a partir del chat. Antes de presentarlas como actas formales de reuniones, el equipo debe confirmar participantes, decisiones que se hayan tomado por voz, resultados de las demostraciones y aprobación de cada registro.

- Impedimentos: Sin impedimentos identificados durante la jornada si se encuentran se requerirá una coordinación con el equipo para validar algunos aspectos técnicos

- Evidencia del mensaje: 27 de septiembre 19:53–21:29