Actas de seguimiento diario del proyecto Capstone

Proyecto: Plataforma web para comunidad Scout

Período documentado: 16 de agosto al 27 de septiembre de 2026

Equipo identificado en el chat: Felipe Cariz, Jason Venegas y Esteban (identificado por el equipo como responsable de la propuesta funcional).

Fuente: Grupo de WhatsApp «Capstone» registro al 28-09-2026

Estas actas reconstruyen los temas y compromisos registrados por escrito. Una fecha con intercambio de mensajes no acredita por sí sola que se realizó una reunión sincrónica. No se transcriben audios ni se infiere el contenido de imágenes o documentos adjuntos que no forman parte del texto exportado. Los estados describen lo informado por el equipo y no sustituyen una validación técnica.

# Acta 01 — 16 de agosto de 2026

Modalidad: coordinación por chat y convocatoria a Discord para las 20:00; el chat no registra el cierre de esa llamada.

Temas: preparar tres alternativas de proyecto para presentación; incluir modelo de datos, arquitectura, alcance, objetivos y metodología justificada. Se propuso exponer cada idea brevemente.

Compromisos: cada integrante presentaría su propuesta y se revisaría en conjunto antes de la exposición.

Evidencia: mensajes del 16 de agosto, 14:01–19:42.

# Acta 02 — 19 y 20 de agosto de 2026

Modalidad: coordinación por chat en torno a la presentación presencial.

Avances: Felipe informó que la presentación estaba cargada el 19 de agosto; se propuso abrir los mockups antes de exponer. El 20 de agosto el equipo coordinó su llegada y acordó preparar los sprints para subirlos a Git conforme al calendario docente.

Pendiente: elaborar y registrar los sprints.

Evidencia: mensajes del 19 de agosto, 17:54, y del 20 de agosto, 15:36–19:54.

# Acta 03 — 22 y 23 de agosto de 2026

Modalidad: reunión por Discord convocada para el 23 a las 19:00; los mensajes confirman que estaban conectándose.

Temas y acuerdos: se revisaría el mockup del perfil de usuario y luego el de administración. Se identificaron Java, Spring Boot y PostgreSQL como tecnologías. El equipo aceptó la arquitectura frontend HTML y JavaScript → API REST Spring Boot → PostgreSQL. Felipe iniciaría el frontend y compartiría avances antes de hacer commit.

Pendiente: definir páginas, módulos y mockup de administración.

Evidencia: mensajes del 22 de agosto, 14:54–17:17, y del 23, 18:51–22:00.

# Acta 04 — 24 y 25 de agosto de 2026

Modalidad: seguimiento por chat.

Avances: Felipe compartió un video de su frontend; Esteban informó que preparaba el diseño de cada página y las historias de usuario.

Acuerdos: Felipe implementaría el frontend; Esteban ordenaría las historias y el alcance funcional; Jason prepararía backend y microservicios cuando estuvieran claros los nombres y variables. Felipe esperaba entregar una versión para iniciar el backend.

Evidencia: mensajes del 24 de agosto, 22:33–22:41, y del 25, 20:59–21:25.

# Acta 05 — 27 y 28 de agosto de 2026

Modalidad: seguimiento por chat.

Avances: Felipe informó que cargó un frontend funcional con interfaces de autenticación, usuarios, productos, carrito, eventos y grupos Scout. Al día siguiente comunicó avances en la vista de usuario, perfil y estado de cuenta.

Pendientes técnicos: fijar rutas, puertos, estructuras JSON, identificadores, autenticación, CORS y manejo de errores; centralizar llamadas en api.js, reemplazar datos estáticos, mejorar vista móvil e integrar API y base de datos. Felipe prepararía diccionario de datos y glosario funcional.

Evidencia: mensajes del 27 de agosto, 21:08–21:58, y del 28, 22:37–22:41.

# Acta 06 — 30 y 31 de agosto de 2026

Modalidad: definición funcional y técnica por chat.

Avances: Jason informó que tenía un microservicio inicial conectado a PostgreSQL. Felipe avanzó en vistas de usuario y administración; se confirmó que el frontend de Felipe sería la base de implementación.

Acuerdos de alcance: solo administración crea cuentas; se gestionan cuotas, actividades, noticias, fotografías, productos, compras, mensajes, donaciones y reportes. Se añadió un perfil restringido para reclutas, vinculado al apoderado, con mensajería limitada y fotografías sujetas a revisión. Se descartó el muro social del alcance. La aplicación Android quedó como eventual ampliación; la entrega principal es web.

Compromisos: Felipe terminaría vistas y diccionario; Jason aguardaría nombres y estructura antes de continuar integraciones; Esteban seguiría con documentación y revisión funcional. Se planteó generar actas como evidencia.

Evidencia: mensajes del 30 de agosto, 20:35–23:39, y del 31, 16:38–22:12.

# Acta 07 — 1 de septiembre de 2026

Modalidad: coordinación de versiones por chat.

Avances: Esteban informó cambios en GitHub para íconos SVG, adaptación visual y navegación. Felipe comunicó un commit con perfiles y tarjetas funcionales, y compartió el diccionario de datos y una propuesta de servicios: gateway, identidad, membresías, actividades, comercio, pagos, comunicación y medios; reportes se dejó como opcional para el MVP. Jason indicó que subió un microservicio.

Acuerdo: coordinar cambios mediante commits y actualizar la rama antes de editar para evitar conflictos. Jason trabajaría sobre la versión publicada por Felipe.

Evidencia: mensajes del 1 de septiembre, 14:49–22:59.

# Acta 08 — 4 y 5 de septiembre de 2026

Modalidad: seguimiento por chat.

Avances: se revisó la ubicación de la rama de frontend y la estructura compartida. Esteban informó correcciones y pidió ejecutar git pull. Jason comunicó un commit del backend, creación de registros y prueba del ingreso conectado a un microservicio.

Pendiente: validar ejecución conjunta de frontend y backend; Jason aclaró que aún faltaban microservicios.

Evidencia: mensajes del 4 de septiembre, 15:51–23:03, y del 5, 22:19–23:19.

# Acta 09 — 7 al 10 de septiembre de 2026

Modalidad: seguimiento por chat.

Avances: Jason mostró actualización de usuarios en pantalla y base de datos; informó commits de registro, creación, edición, activación o desactivación de cuentas y bloqueo de ingreso para usuarios desactivados. Indicó que el administrador crea cuentas con contraseña temporal. El 9 informó que subió la base SQL a la carpeta correspondiente. Esteban configuró Jira como registro de tareas y compartió el backlog.

Acuerdo de pruebas: documentar pruebas por microservicio, incluyendo solicitudes HTTP con Postman. Felipe prepararía una pauta de pruebas; Jason validaría el servicio de usuarios.

Pendiente: completar la evidencia de pruebas y confirmar funcionamiento de los servicios restantes.

Evidencia: mensajes del 7 de septiembre, 23:03–23:53; 8 de septiembre, 00:54–14:46; 9, 20:26; y 10, 18:47.

# Acta 10 — 14 y 16 de septiembre de 2026

Modalidad: seguimiento por chat; se propuso reunión para el lunes siguiente, sin constancia de que ocurriera.

Avances: Esteban informó documentos de proyecto disponibles para validación y cierre del sprint 0. Jason comunicó una mejora de cifrado de usuarios; señaló que el servicio de usuarios estaba funcionando y que trabajaba en pagos.

Acuerdos y pendientes: revisar los documentos entre todos para cerrar sprint 0; Jason documentaría los microservicios una vez terminados; Felipe prepararía estructura y plan de pruebas con la documentación de frontend y backend. Se aclaró que eventos y noticias podían compartir servicio y que la galería con fotografías de menores solo se mostraría tras iniciar sesión.

Evidencia: mensajes del 14 de septiembre, 18:42–19:52, y del 16, 01:37–14:05.

# Acta 11 — 20 y 21 de septiembre de 2026

Modalidad: coordinación por chat; la reunión sugerida para el 21 se pospuso en los mensajes.

Avances: Felipe actualizó el index tras detectar un problema de CSS. Se explicó cómo revisar y cambiar estados de historias en Jira. Jason compartió requisitos locales de Java, Maven y PostgreSQL para ejecutar backend. El 21 informó trabajo en pagos, membresías y una prueba de solicitud de pago; indicó cambio de pasarela inicialmente pensada con Flow hacia Mercado Pago, sujeto a corregir la documentación.

Distribución informada: Jason trabajaría en pagos y membresías; Esteban en noticias, eventos y galerías; Felipe en comunicación, tras advertirse que el carrito estaba dentro del trabajo financiero de Jason.

Pendientes: restablecimiento y cambio de contraseña; comunicación; documentación de pasarela; traducción al inglés de un documento grupal de fase 1. Se propuso coordinar la presentación el miércoles 23.

Evidencia: mensajes del 20 de septiembre, 18:04–22:57, y del 21, 21:00–23:42.

# Acta 12 — 23 y 24 de septiembre de 2026

Modalidad: coordinación de clase y presentación por chat; el registro confirma la llegada de los tres integrantes a la sala el 24, pero no documenta el resultado de una exposición.

Temas: llevar el equipo de Jason para mostrar el avance; revisar los documentos de la primera entrega. Jason informó que había completado sus documentos personales de fase 1. Durante la clase se planteó revisar la técnica de estimación y cambiar la ponderación de puntos de historia en Jira según esfuerzo de trabajo.

Pendiente: formalizar el criterio de estimación y verificar los documentos grupales y su traducción.

Evidencia: mensajes del 23 de septiembre, 13:51–21:07, y del 24, 11:44–19:20.

# Acta 13 — 27 de septiembre de 2026

Modalidad: seguimiento por chat; hubo audios cuyo contenido no está disponible en el texto.

Estado comunicado: Esteban señaló que quedaba principalmente documentación de sprints y manifestó disponibilidad para reunirse.

Pendiente: fijar reunión, completar y revisar documentación de sprints.

Evidencia: mensajes del 27 de septiembre, 19:53–21:29.

# Pendientes consolidados al cierre del historial

Completar y validar la documentación de sprints, incluida la evidencia de fase 1 y su traducción pendiente.

Actualizar el documento técnico por el cambio propuesto de pasarela de pago y verificar la integración real.

Finalizar los microservicios pendientes y registrar pruebas por servicio y pruebas integradas.

Revisar comunicación, recuperación de contraseña y los límites funcionales de acceso por rol.

Acordar y registrar en Jira la escala de estimación y el estado efectivo de cada historia.

Nota de uso: Estas son actas reconstruidas a partir del chat. Antes de presentarlas como actas formales de reuniones, el equipo debe confirmar participantes, decisiones que se hayan tomado por voz, resultados de las demostraciones y aprobación de cada registro.